AITHER PORTAL

# День 13–14: Стабилизация портала и чата

Технический отчёт о восстановлении OAuth, стабилизации чата, биллинга и UI
07–08.07.2026

| Документ | Отчёт по стабилизации портала |
| --- | --- |
| Версия | Day 13–14 |
| Готовность | ~50%: MVP + биллинг + базовый Observability + OAuth + чат |
| Итог | Портал готов к демонстрации |

# Содержание

TL;DR

1. Архитектура после исправлений

2. Исправленные баги

3. Текущее состояние инфраструктуры

4. Место в дорожной карте

5. План на завтра (09.07.2026)

6. Коммиты

7. Ключевые выводы

# TL;DR

| Что сделано | Статус |
| --- | --- |
| OAuth (Яндекс/Google/GitHub) — восстановлены после потери env vars | ✅ |
| Чат — исправлен 500 (req.user → p.user_id) | ✅ |
| Баланс — отображается в UI (1 000 000 токенов) | ✅ |
| Dev-вход удалён с лендинга | ✅ |
| Подсветка кода — исправлены hljs-артефакты | ✅ |
| Кнопка копирования кода — добавлена | ✅ |
| org_id в чатах — таблица + BFF + фронтенд | ✅ |
| Обе модели (14B + 32B) работают через чат | ✅ |

# 1. Архитектура после исправлений

Рисунок 1 — Архитектура Aither после стабилизации портала и чата

Текущий поток запроса (чат):

CODE

Браузер → VPS2:80 (Nginx) → VPS2:3000 (BFF)
  ├─ OAuth: Яндекс / Google / GitHub → JWT-токен
  ├─ Chat API: /api/v1/chats → /api/v1/chats/{id}/messages
  └─ Billing: /api/v1/billing?org_id=...

BFF → Gateway K8s :30900 (Delegation JWT RS256)
  ├─ Security check (prompt injection + DLP)
  ├─ Billing (reserve → inference → settle)
  └─ vLLM:
       ├─ 14B → n8:30900 (Qwen2.5-14B-Instruct)
       └─ 32B → n7:30901 (Qwen2.5-32B-Instruct)

# 2. Исправленные баги

Рисунок 2 — Карта исправлений и устранённых дефектов портала

## 2.1. OAuth — переменные окружения теряются при перезапуске

Симптом: После перезапуска BFF все три провайдера возвращают «not configured».

Причина: Процесс node dist/server.js запускается через nohup, но без загрузки .env.

Исправление:

BASH

cd /root/aither-project/portal
set -a && . ./.env && set +a
nohup node dist/server.js > /tmp/bff.log 2>&1 &

Результат: Все три OAuth возвращают 302 Redirect на провайдера.

## 2.2. Чат — 500 ошибка при отправке сообщения

Симптом:

JSON

{"statusCode":500,"error":"Internal Server Error",
 "message":"Cannot read properties of undefined (reading 'user_id')"}

Причина: В dist/server.js строка 738 использовала req.user.user_id, но req.user нигде не устанавливается. Функция auth() возвращает декодированный JWT-пейлоад в переменную p, а не в req.user.

Исправление:

DIFF

- user_id: req.user.user_id
+ user_id: p.user_id

## 2.3. Чат — insufficient_balance / org_id не сохранялся

Симптом: После исправления req.user ошибка сменилась на:

CODE

insufficient_balance: invalid input syntax for type uuid: "unknown"

Причина: Таблица chats не имела колонки org_id. При создании чата org_id не передавался и не сохранялся. Delegation-токен содержал org_id: null → Gateway пытался найти billing_account с org_id='unknown'.

Исправление (3 уровня):

БД: ALTER TABLE chats ADD COLUMN org_id uuid REFERENCES portal_organizations(org_id)

BFF: INSERT принимает и сохраняет org_id, delegation-токен использует chat.org_id || org_id

Фронтенд: createChat() передаёт org_id: state.chatOrgId

## 2.4. Баланс всегда 0 в UI

Симптом: В локальной БД 1 000 000 токенов, но чат показывает «Баланс: 0 токенов».

Причина: API возвращает {total_tokens: 1000000}, а фронтенд читал data.balance.

Исправление:

DIFF

- ${formatNumber(data.balance || 0)}
+ ${formatNumber(data.total_tokens || 0)}

## 2.5. Dev-вход на лендинге

Симптом: Кнопка «Войти (dev)» с полем ввода имени оставалась на странице входа.

Исправление: Удалён HTML-блок с <input id="login-name"> и <button onclick="doLogin()">.

## 2.6. hljs-артефакты в блоках кода

Симптом: В коде появляются строки вида "hljs-keyword">if — обрывки HTML-спанов подсветки.

Причина: Функция highlightCode() выполняла замены в порядке: keywords → strings. String-регекс /([\"'])(?:(?!\1|\\).|\\.)*\1/g матчил "hljs-keyword" внутри уже созданного <span class="hljs-keyword">` и оборачивал его повторно:

HTML

<!-- Было (правильно): -->
<span class="hljs-keyword">if</span>

<!-- Стало (битый HTML): -->
<span class=<span class="hljs-string">"hljs-keyword"</span>>if</span>

Исправление: Изменён порядок замен — strings ПЕРЕД keywords:

CODE

1. Strings → 2. Triple-strings → 3. Comments → 4. Numbers → 5. Keywords

Также highlightCode теперь не запускается во время стриминга (if (!state.chatStreaming)).

## 2.7. Кнопка копирования кода

Добавлена кнопка «📋 Копировать» над каждым блоком кода. Использует navigator.clipboard.writeText() с fallback на document.execCommand('copy') для HTTP.

# 3. Текущее состояние инфраструктуры

| Компонент | Узел | Статус |
| --- | --- | --- |
| Nginx (портал) | VPS2:80 | ✅ static + proxy |
| BFF (Fastify) | VPS2:3000 | ✅ OAuth + Chat API + Billing |
| PostgreSQL (portal) | VPS2 Docker | ✅ users, orgs, chats, billing |
| Gateway (Python) | n8 K8s:30900 | ✅ JWT + Security + Billing |
| PostgreSQL (K8s) | n8 K8s | ✅ aither |
| Redis | n8 K8s | ✅ rate limit |
| vLLM 14B | n8:30900 | ✅ Qwen2.5-14B-Instruct |
| vLLM 32B | n7:30901 | ✅ Qwen2.5-32B-Instruct |
| ChromaDB | n7:8000 | ✅ RAG-документы |

# 4. Место в дорожной карте

| Этап | Задач | Выполнено |
| --- | --- | --- |
| 1. MVP | 7 | 7 ✅ |
| 2. Биллинг + каталог | 4 | 4 ✅ |
| 3. Observability + продакшен | 5 | 3 (60%) |
| 4. RAG + кастомизация | 4 | 1 (ChromaDB) |
| 5. Продакшен-класс | 6 | 0 |
| 6. Эксплуатация | 6 | 0 |

Готовность: ~50% (MVP + биллинг + базовый Observability + OAuth + чат)

# 5. План на завтра (09.07.2026)

| # | Задача | Приоритет | Почему |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **ЮKassa боевой режим** | 🔴 Критично | Демонстрация без реальных платежей несерьёзна |
| 2 | **Проверка портала специалистами** | 🔴 Критично | Фидбек от реальных пользователей |
| 3 | **RAG — индексация документов** | 🟡 Средний | Внутренняя документация, техподдержка |
| 4 | **Каталог моделей в UI** | 🟡 Средний | Выбор модели из каталога вместо хардкода |
| 5 | **Parsec** | 🟢 Низкий | Требование госсектора, но не блокирует демо |

# 6. Коммиты

| SHA | Описание |
| --- | --- |
| _будет_ | `docs: день 13-14 — стабилизация портала и чата` |
| — | `fix: req.user → p.user_id в chat messages` |
| — | `fix: org_id в таблице chats + BFF + фронтенд` |
| — | `fix: data.balance → data.total_tokens в UI` |
| — | `fix: удалён dev-вход с лендинга` |
| — | `fix: hljs-артефакты — strings перед keywords` |
| — | `feat: кнопка копирования кода в чате` |

# 7. Ключевые выводы

Переменные окружения — критическая точка отказа. Нужен systemd-сервис для BFF с EnvironmentFile.

Тестирование чата выявило каскад багов — req.user → org_id → balance — исправление одного вскрывало следующий.

Фронтенд-баги маскируются под backend-ошибки — data.balance vs data.total_tokens выглядело как «баланс не сохранился».

Regex-порядок в highlightCode — классический баг: обработка HTML строковым regex после того как в текст добавлены HTML-теги.

Портал готов к демонстрации — OAuth, чат с 2 моделями, биллинг, копирование кода — всё работает.